동탄 반석교회 홈페이지 구축 설계서

보여주는 홈페이지가 아니라, 교회가 돌아가는 운영 시스템   ·   v0.1   ·   2026. 9. 14.

1. 왜 만드는가

교회 홈페이지는 대개 만들어 놓고 아무도 들어가지 않습니다. 설교를 올리고 주보를 올려도 성도에게 그곳에서 할 일이 없기 때문입니다. 이 설계서가 전제하는 방향은 그 반대입니다. 성도 각자가 자기 역할을 가지고 들어오는 곳, 담임목사가 설교를 준비해 저장하면 나머지 사역이 따라 움직이는 곳 — 곧 홈페이지의 모양을 한 교회 운영 시스템을 만듭니다.

설계 원칙 세 가지 —  ① 성도에게 할 일을 준다(필사·성경읽기·내 기록 확인).  ② 담임목사의 일은 설교 준비 한 가지로 모으고 나머지는 자동으로 돌린다.  ③ 모든 계정과 데이터의 소유권은 처음부터 교회에 둔다.

1.1 배경

- 2026년 9월 14일 담임목사님과의 현장 면담(약 87분) 내용을 근거로 작성한 1차 설계안입니다.

- 운평장로교회에서 운영 중인 시스템(k-logos.com)을 모델로 하되, 파일을 그대로 복사해 오는 방식이 아니라 반석교회의 사정에 맞춰 새로 구축·연결합니다.

- 반석교회는 연세 드신 성도의 비중이 높아, 운평 시스템 전체를 옮기면 쓰이지 않는 기능이 대부분이 됩니다. 기능 수를 줄이고 들어가는 길을 짧게 만드는 것이 이 설계의 핵심 조정점입니다.

1.2 이 사업의 목표

| 구분 | 목표 | 성공의 기준 |
| --- | --- | --- |
| 대외 | 교회를 소개하고 설교를 남긴다 | 검색으로 교회를 찾아오고, 남기고 싶은 설교가 사라지지 않는다 |
| 대내 | 성도가 매일 들어오는 자리를 만든다 | 필사·성경읽기·내 기록을 쓰는 성도가 꾸준히 생긴다 |
| 행정 | 교적과 재정을 손에서 시스템으로 옮긴다 | 심방 가기 전 휴대폰으로 그 가정을 한눈에 본다 |
| 소유 | 교회가 시스템의 주인이 된다 | 담임목사 계정 하나로 전부 통제되고, 제작자가 바뀌어도 남는다 |

2. 면담에서 확인된 요구사항

면담에서 나온 말씀을 요구사항으로 정리하고 우선순위를 매겼습니다. 1순위는 1단계에서 반드시 만들고, 3순위는 2단계 이후로 미룹니다.

| # | 요구사항 | 면담에서의 근거 | 순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 교적 데이터베이스 | "제일 기본은 교적입니다. 교적이 없으면 설계를 못 합니다" / 현재 교적부가 정리되어 있지 않아 이번 기회에 새로 만들어야 함 | 1 |
| 2 | 가족 단위 교적·심방 카드 | "구동 후 집사 딱 누르면 그 집 정보가 다 나온다. 애들이 몇이고 사진도 나오고" — 심방 현장에서 휴대폰으로 조회 | 1 |
| 3 | 재정관리(헌금·지출·통계) | "재정위원까지는 헌금 상황을 볼 수 있게" / 월별·항목별 통계와 그래프, 기부금영수증 | 1 |
| 4 | 권한 설정 | 교적은 개인정보라 담임목사만, 재정은 권한을 준 재정위원만 | 1 |
| 5 | 설교 아카이브(영상) | 현재 네이버 밴드 송출 중 두 차례 끊김. "꼭 남기고 싶은 설교"를 안정적으로 남겨야 함 | 1 |
| 6 | 성경 필사 | "워드로 시편 10편까지 쓰다가 파일이 없어져 버렸다" — 진도가 저장되는 필사 기능 | 2 |
| 7 | 찬양대·독창자 섹션 | "독창자가 2주에 한 번 하는데 잘한다. 공개하면 더 준비를 잘 하겠지" — 프로필·사진·약력·특송 | 2 |
| 8 | 성경읽기 체크·음성 낭독 | 운평 사례를 보시고 관심 표명. 읽은 범위가 체크되고 스스로 신앙을 점검 | 2 |
| 9 | 교회 정관·연간 목회계획 | 로그인한 성도만 열람하도록 | 2 |
| 10 | 교회 소식·앨범·주보 | 행사 사진과 주보 게시 | 2 |
| 11 | 한글 도메인 연결 | "동탄반석교회" 한글 도메인 또는 .org / .or.kr, 3년 계약 | 3 |
| 12 | 주일학교 자료 자동 생성 | 운평의 원 메시지 구조(설교 → 소그룹 교안·중고등부 교재 자동 배포) | 3 |

3. 시스템 구조

홈페이지는 눈에 보이는 화면 하나가 아니라, 화면·운영 서버·데이터 저장소 세 덩어리를 따로 만들어 연결한 것입니다. 그래서 다른 교회의 화면을 그대로 가져와도 동작하지 않습니다. 운평과 동일한 검증된 구성을 쓰되, 반석교회 전용으로 새로 구축합니다.

| 계층 | 무엇을 하는가 | 사용 기술 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트엔드 (보이는 화면) | 성도와 방문자가 보는 모든 페이지. 휴대폰 화면을 우선으로 설계 | 정적 HTML + 자바스크립트, Vercel 배포 | 무료 |
| 백엔드 (운영 엔진) | 로그인·권한 확인, 통계 집계, 기부금영수증 생성 등 보이지 않는 처리 | Supabase Edge Functions | 무료 구간 |
| 데이터베이스 | 교적·헌금·설교·필사 기록이 실제로 쌓이는 곳. 행 단위 접근 제어로 권한을 강제 | Supabase (PostgreSQL + RLS) | 무료 구간 |
| 파일 저장소 | 사진·주보 PDF·로고 | Supabase Storage | 무료 구간 |
| 영상 | 설교 영상은 직접 보관하지 않고 링크만 보관 | YouTube (공개 범위 3단계) | 무료 |
| 도메인 | 주소창에 치고 들어오는 이름 | 한글 도메인 또는 .or.kr | 3년 10만 원 내외 |

영상은 유튜브에 두고 주소만 가져옵니다. 그래서 교회 홈페이지가 쓰는 저장 용량은 사실상 늘지 않고, 서버 비용도 발생하지 않습니다.

3.1 계정 소유권 — 가장 먼저 정해야 할 것

이전 은혜푸드뱅크 홈페이지가 사라진 이유가 여기에 있습니다. 만들어 준 사람의 계정으로 도메인과 서버가 묶여 있으면, 그 사람과 연락이 끊기는 순간 사이트도 함께 사라집니다.

- 교회 전용 구글 계정을 새로 하나 만듭니다(담임목사님 개인 계정과 분리 — 개인 정보가 섞이지 않게).

- Vercel · Supabase · 도메인 등록 · 유튜브 채널을 모두 그 계정으로 개설합니다.

- 구축이 끝나면 계정을 통째로 교회에 넘기고, 담임목사님이 비밀번호를 바꾸면 제작자는 접근할 수 없게 됩니다.

작업 중 제작자가 다른 지역에서 로그인하면 담임목사님 휴대폰으로 본인 확인 알림이 갑니다. 그때 확인해 주셔야 작업이 진행됩니다.

4. 사이트맵

4.1 공개 영역 — 누구나

| 메뉴 | 하위 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 교회 소개 | 인사말 / 예배 안내 / 오시는 길 / 연혁 | 처음 오신 분이 5초 안에 예배 시간과 위치를 찾을 수 있게 |
| 말씀 | 주일 설교 / 설교 아카이브 | 유튜브 임베드 + 본문·제목·날짜. 전체 공개로 올린 것만 노출 |
| 찬양 | 찬양대 / 독창자·특송 | 대원 소개, 독창자 프로필(사진·약력), 특송 영상 |
| 교회 소식 | 공지사항 / 앨범 / 주보 | 행사 사진과 주보 PDF |
|  | 문의 | 새가족 등록 문의, 연락처 |

4.2 로그인 영역 — 등록 성도

| 메뉴 | 내용 | 접근 |
| --- | --- | --- |
| 나의 기록 | 내 헌금 내역 / 가족 합산 / 성경읽기 진도 / 필사 진도 | 본인 및 세대주만 |
| 성경 필사 | 성경 구절을 보며 타이핑, 자동 저장, 진도 그래프 | 정회원 |
| 성경읽기 | 읽은 범위 체크, 음성 낭독 듣기 | 정회원 |
| 교회 문서 | 교회 정관 / 연간 목회계획 / 회의록 | 정회원 |
| 설교 아카이브(전체) | 링크 공개로 올린 설교까지 포함 | 정회원 |

4.3 관리자 영역

| 메뉴 | 내용 | 접근 |
| --- | --- | --- |
| 교적관리 | 교인 명단 / 가정 카드 / 가계도 / 정회원 승인 / 권한 지정 | 담임목사 |
| 재정관리 | 헌금 입력 / 지출 입력 / 장부 / 결산 / 기부금영수증 | 담임목사 + 재정권한 |
| 콘텐츠 관리 | 설교 링크 등록 / 공지 / 앨범 / 주보 업로드 | 담임목사 + 지정 실무자 |
| 현황판 | 성도 참여 현황(필사·성경읽기), 이번 주 헌금 요약 | 담임목사 |

5. 주요 화면 정의

5.1 메인 화면

- 상단 큰 화면(히어로): 예배 드리는 모습 사진 + 교회 이름 + 예배 시간 한 줄. 처음 들어온 사람이 보는 교회의 얼굴입니다.

- 이번 주 말씀: 최근 설교 영상 1편을 크게, 본문·제목·설교자 표기.

- 예배 안내 / 오시는 길 / 교회 소식 세 칸을 나란히.

- 하단 고정 바(휴대폰): 말씀 · 소식 · 나의 기록 · 로그인 — 연세 드신 분도 두 번 안에 목적지에 닿도록.

5.2 교적관리 (담임목사 전용)

교회 홈페이지에서 가장 중요한 데이터베이스입니다. 여기가 서야 재정도, 개인별 기록도 설 수 있습니다.

| 탭 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 교인 명단 | 이름 · 생년월일 · 세대주 · 관계 · 배우자 · 그룹(구역) · 직분 · 주일학교 · 휴대폰 | 검색·정렬, 엑셀 내려받기 |
| 가정 카드 | 가족 사진, 세대주 기준으로 배우자·자녀·손주, 주소, 심방 메모, 최근 심방일 | 심방 전 휴대폰으로 조회하는 화면 |
| 가계도 | 가족 관계를 도식으로 표시 | 동명이인 구분에 유용 |
| 권한 관리 | 준회원 → 정회원 승격, 재정권한 지정, 관리자 지정 | 이름+생년월일 일치 시 승격 |

승격 규칙 — 홈페이지에 가입하면 우선 준회원입니다. 가입 시 입력한 이름과 생년월일이 교적의 기록과 일치할 때 정회원으로 연결되고, 그때부터 본인의 헌금 내역과 가족 합산을 볼 수 있습니다.

5.3 재정관리 (담임목사 + 재정위원)

| 묶음 | 기능 |
| --- | --- |
| 전표 입력 | 헌금 입력 · 지출 입력 · 엑셀 일괄 입력 |
| 장부 | 거래장부 · 헌금자 통계 · 총계정원장 · 헌금 명단 |
| 결산·보고서 | 월 결산 · 연 결산 · 재정보고서 · 기부금영수증 발급 · 발급 대장 |
| 예산·계정 | 계정과목 관리 · 연간 예산 대비 집행 |
| 현황판 | 월별 수입·지출 막대그래프, 헌금 항목별 도넛, 전기 이월·당기 수입·당기 지출·현재 잔액, 주간 현황 |

5.4 성경 필사

- 화면 위쪽에 성경 본문, 아래쪽 입력창에 타이핑하는 구성.

- 한 절 입력할 때마다 자동 저장 — 파일이 날아가는 일이 구조적으로 생기지 않습니다.

- 개인 진도(권·장·절 기준)와 누적 글자 수를 그래프로, 담임목사님 화면에서는 전 성도 진도를 한눈에.

- 먼저 시편부터 열어두고, 이후 범위를 넓힙니다.

5.5 설교 아카이브

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 보관 방식 | 유튜브에 업로드 → 홈페이지에는 링크만 등록(제목·본문·날짜·설교자 입력) |
| 공개 범위 | 전체 공개 / 링크가 있는 사람만 / 비공개 — 원고에 없던 이야기가 나온 주간은 링크 공개 또는 비공개로 전환 |
| 전환 사유 | 현재 밴드 송출은 두 차례 끊김 발생. 유튜브는 망이 안정적이고, 밴드와 달리 로그인 없이도 볼 수 있음 |
| 기존 자료 | 밴드에 쌓인 설교 영상은 링크를 가져와 그대로 붙일 수 있음 |

6. 데이터베이스 설계

아래는 1단계에서 만드는 표(테이블)의 목록입니다. 실제 컬럼은 교적 파일을 받은 뒤 확정합니다.

| 테이블 | 주요 항목 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| profiles | 이메일, 이름, 생년월일, 회원등급(준/정), 관리자, 재정권한 | 로그인 계정 |
| members | 이름, 생년월일, 성별, 직분, 구역, 주일학교, 휴대폰, 주소, 세대주여부, 사진 | 교적 본체 |
| families | 세대주, 가족 사진, 주소, 심방 메모, 최근 심방일 | 가정 단위 |
| family_members | 가정ID, 교인ID, 관계(배우자·자녀·손주) | 가족 연결 |
| sermons | 날짜, 예배 구분, 제목, 본문, 설교자, 유튜브ID, 공개범위 | 설교 아카이브 |
| offerings | 날짜, 교인ID, 헌금 항목, 금액, 입금 방식 | 헌금 |
| expenses | 날짜, 계정과목, 적요, 금액, 증빙 | 지출 |
| accounts | 계정과목 코드, 이름, 구분(수입/지출) | 계정 체계 |
| budgets | 회계연도, 계정과목, 예산액 | 예산 |
| receipts | 연도, 교인ID, 합계, 발급일, 일련번호 | 기부금영수증 |
| posts | 구분(공지/소식), 제목, 본문, 첨부, 공개범위 | 게시물 |
| photos | 앨범, 촬영일, 이미지, 설명 | 앨범 |
| bulletins | 주일 날짜, PDF 파일 | 주보 |
| choir_members | 이름, 파트, 사진, 약력, 특송 영상 링크 | 찬양대·독창자 |
| transcriptions | 회원ID, 성경 위치, 입력 텍스트, 글자수, 저장시각 | 성경 필사 |
| bible_reading | 회원ID, 성경 권·장, 읽은 날짜 | 성경읽기 체크 |
| documents | 구분(정관/목회계획), 제목, 파일, 공개범위 | 교회 문서 |

7. 권한 설계

| 기능 | 비회원 | 준회원 | 정회원 | 재정권한 | 담임목사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공개 페이지·설교(전체공개) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 교회 문서 · 설교(링크공개) | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 성경 필사 · 성경읽기 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 내 헌금 · 가족 합산 | × | × | 본인/세대주 | ○ | ○ |
| 재정관리 전체 | × | × | × | ○ | ○ |
| 교적관리 | × | × | × | × | ○ |
| 권한 지정 · 회원 승격 | × | × | × | × | ○ |

교적은 개인정보이므로 재정위원에게도 열리지 않습니다. 헌금 내역은 본인(과 세대주)만 보며, 재정위원은 집계와 장부를 봅니다. 이 통제는 화면에서 숨기는 방식이 아니라 데이터베이스 자체의 접근 규칙(RLS)으로 강제합니다.

8. 교적 데이터 준비 안내

설계와 개발을 시작하려면 교적 데이터가 먼저 있어야 합니다. 한글 파일도 되지만 엑셀이 가장 좋고, 완성본이 아니어도 됩니다 — 먼저 있는 만큼 주시면 그 양식에 맞춰 설계하고, 나머지는 나중에 채워 넣으면 됩니다. 데이터만 있으면 등록 자체는 한 번에 끝납니다.

| 컬럼 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 필수 | 동명이인이 있어도 생년월일로 구분 |
| 생년월일 | 필수 | YYYY-MM-DD. 정회원 승격 판정의 기준 |
| 성별 | 권장 | 남 / 여 |
| 세대주 이름 | 필수 | 본인이 세대주면 본인 이름 |
| 세대주와의 관계 | 필수 | 본인 / 배우자 / 자녀 / 부모 / 손주 |
| 직분 | 권장 | 목사 / 장로 / 권사 / 집사 / 성도 |
| 구역·그룹 | 선택 |  |
| 주일학교 | 선택 | 영유아부 / 유년부 / 중등부 / 고등부 |
| 휴대폰 | 권장 | 010-0000-0000 |
| 주소 | 선택 | 심방용 |
| 등록일 | 선택 |  |
| 비고 | 선택 | 심방 메모 등 |

주민등록번호는 받지 않습니다. 기부금영수증도 요즘은 주민등록번호 전체가 아니라 생년월일과 성별 구분으로 발급하며, 단체·기업 기부는 사업자등록번호를 씁니다. 보관하면 위험만 늘어납니다.

9. 구축 단계와 일정

| 단계 | 내용 | 준비물 | 기간(예상) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 기반 마련 | 교회 전용 구글 계정 개설, Supabase·Vercel 프로젝트 생성, 로고·사진 수집 | 구글 계정, 로고 파일 | 1주 |
| 1단계 뼈대 | 공개 홈페이지(교회 소개·예배 안내·오시는 길), 로그인, 교적 데이터 입력 | 교적 엑셀 | 2~3주 |
| 2단계 행정 | 교적관리 화면, 재정관리(입력·장부·통계·영수증), 권한 설정 | 최근 1년 헌금·지출 자료 | 3~4주 |
| 3단계 성도 참여 | 설교 아카이브(유튜브 전환), 찬양대·독창자, 성경 필사, 성경읽기, 소식·앨범·주보 | 설교 영상 링크, 독창자 프로필 | 3~4주 |
| 4단계 공개 | 도메인 연결, 네이버·구글 검색 등록, 성도 안내 및 사용 교육 | 도메인 결정 | 1주 |

순서를 이렇게 잡는 이유 — 나중에 고치는 일이 처음 만드는 일보다 훨씬 복잡합니다. 뼈대를 먼저 세우고, 화면을 보시면서 수정 요청을 주시는 방식이 가장 빠릅니다.

10. 비용

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서버·호스팅 (Vercel) | 무료 | 교회 규모에서는 무료 구간으로 충분 |
| 데이터베이스 (Supabase) | 무료 | 용량 초과 시 월 3만 원대 유료 전환 |
| 영상 (YouTube) | 무료 | 용량 제한 없음 |
| 도메인 | 3년 10만 원 미만 | 한글 도메인 또는 .or.kr / .org |
| 구축 | 별도 협의 |  |

11. 교회에서 준비해 주실 것

- 교회 전용 구글 계정(신규 개설) — 아이디와 비밀번호

- 교적 자료 — 엑셀 또는 한글 파일. 지금 있는 만큼이면 충분

- 교회 로고 파일(이미지)

- 교회 사진 — 예배 전경, 예배당 내부, 외관, 행사 사진

- 최근 1년 헌금·지출 자료 — 재정 화면 설계에 필요한 양식 확인용

- 교회 정관, 연간 목회계획(한글 파일)

- 찬양대·독창자 프로필 — 사진과 약력

- 설교 영상 — 밴드에 올려둔 것 중 남기고 싶은 것들의 링크

- 도메인 이름 결정 — 예: 동탄반석교회(한글) 또는 bansuk.or.kr

12. 위험 요소와 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 제작자에게 계정이 묶여 사이트가 사라지는 일 | 모든 계정을 교회 명의 구글 계정으로 개설하고 구축 후 인계. 도메인 만료 알림도 그 계정으로 |
| 연세 드신 성도가 들어오지 못함 | 메뉴를 얕게, 글씨를 크게, 카카오톡으로 보내는 링크 한 번에 목적지에 닿도록. 공익요원·젊은 성도 1~2명을 관리 보조로 교육 |
| 교적 개인정보 유출 | 주민등록번호 미수집, 교적은 담임목사 권한으로 제한, 데이터베이스 접근 규칙으로 강제 |
| 만들어도 아무도 안 들어옴 | 필사·성경읽기·내 헌금 조회처럼 성도 본인의 기록이 쌓이는 기능을 1단계 직후에 배치 |
| 요구사항이 뒤늦게 불어남 | 단계별로 화면을 보여 드리고 확인받은 뒤 다음 단계로 진행 |

※ 이 문서는 면담 내용을 근거로 한 1차 설계안입니다. 각 항목은 확정이 아니라 확인을 위한 초안이며, 담임목사님의 검토 의견에 따라 조정합니다.